|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Sí, hemos podido cumplir con las actividades establecidas dentro de los tiempos definidos. Un factor clave que ha facilitado el desarrollo ha sido la adopción de una metodología ágil durante la fase de desarrollo, que nos permite adaptarnos a las necesidades que van surgiendo y asegurar un progreso continuo, complementado por una asignación clara y efectiva de tareas a cada integrante. No obstante, la principal dificultad ha sido la incompatibilidad de horarios del equipo, lo que limita las reuniones de trabajo conjunto; a pesar de esto, la buena distribución de las responsabilidades individuales ha permitido mitigar este obstáculo y mantener el cumplimiento de las asignaciones. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Inicialmente, la incompatibilidad horaria representó una dificultad crítica, ya que requeríamos coordinación síncrona para el arranque del proyecto y la definición de las bases de trabajo. Para superarlo, mi estrategia actual se enfoca en reducir drásticamente las reuniones síncronas y maximizar la autonomía del equipo. Esto se está logrando asegurando la actualización constante de tareas en Trello y exigiendo la subida diaria de módulos y mantenedores creados o actualizados a GitHub. De esta manera, las reuniones síncronas quedan limitadas únicamente para la resolución de errores críticos que exijan la revisión conjunta e inmediata del equipo. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo en esta fase como muy positivo. Destaco especialmente mi capacidad para visualizar el proyecto de forma integral, lo que me permitió definir rápidamente el rumbo del desarrollo y asegurar un inicio eficiente. Considero que mi principal fortaleza ha sido la autonomía y el enfoque autodidacta para resolver problemas, lo que me ha permitido avanzar sin depender de terceros y brindar soporte técnico clave al equipo cuando ha sido necesario. Sin embargo, reconozco que esta misma autonomía puede, en ocasiones, llevarme a asumir demasiadas tareas de forma individual. Por ello, identifico como aspecto a mejorar la necesidad de fortalecer mi capacidad para delegar más responsabilidades dentro del equipo, fomentar una transferencia más activa de conocimientos y ofrecer una retroalimentación más constante y constructiva. De esta manera, podré potenciar el aprendizaje colectivo y favorecer un desarrollo más colaborativo y eficiente del proyecto. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Actualmente, no mantengo mayores inquietudes sobre cómo proceder con el desarrollo del proyecto. Todas las consultas o dudas técnicas y metodológicas que han surgido han sido resueltas de manera satisfactoria durante las reuniones programadas con la Docente. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No, considero que no es necesario redistribuir las actividades, ya que hasta el momento el trabajo del equipo se ha desarrollado de acuerdo con lo planificado. Cada integrante ha cumplido con sus responsabilidades de manera efectiva, y tampoco se identifican nuevas tareas que requieran reasignación. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo de manera muy positiva, ya que hemos logrado mantener una buena comunicación y una colaboración constante entre todas. Valoro el compromiso y la responsabilidad de cada integrante, lo que nos ha permitido cumplir con las tareas a tiempo y enfrentar los desafíos de forma conjunta. Además, el ambiente de trabajo ha sido muy agradable y de apoyo mutuo, lo que ha hecho que el proceso sea mucho más llevadero. Aunque todo ha funcionado bien, siempre podemos seguir mejorando nuestra organización y comunicación para trabajar de forma aún más fluida. |